Mi Barrio Reporta: Documento Inicial de Concepto de una Aplicación Web para la Gestión de Problemas Urbanos Barriales

Mi Barrio Reporta es una aplicación web que permite a los vecinos reportar problemas urbanos de su barrio y a la directiva barrial gestionarlos hasta su solución. El vecino reporta sin crear una cuenta, indica la ubicación mediante las calles del barrio y recibe un código para dar seguimiento a su reporte.

La directiva revisa cada reporte antes de publicarlo, lo atiende o lo deriva a la entidad responsable, y registra cada avance. Cuando varios vecinos enfrentan el mismo problema, pueden apoyar el reporte existente en lugar de duplicarlo, y ese apoyo eleva su prioridad. El proyecto aplica un ciclo de vida de desarrollo completo, desde el levantamiento de requisitos hasta el despliegue, con un alcance mínimo viable alcanzable en 16 semanas.

# Datos generales del proyecto

Tabla 1

Datos generales del proyecto Mi Barrio Reporta

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Mi Barrio Reporta |
| Tipo de producto | Aplicación web responsiva para gestión barrial |
| Aliado piloto | Directiva barrial de [nombre del barrio] |
| Duración estimada | 16 semanas (aproximadamente 4 meses) |
| Metodología | Híbrida: fases secuenciales y Scrum |
| Versión del documento | 1.0, concepto preliminar |

# Contexto, problemática y justificación

## Contexto

En los barrios, la directiva barrial es el primer punto de contacto entre los vecinos y las autoridades. A ella llegan los problemas cotidianos del sector: baches, luminarias apagadas, acumulación de basura, fugas de agua, alcantarillas tapadas o espacios públicos deteriorados.

Hoy esos reportes llegan por canales informales: mensajes de WhatsApp a los dirigentes, llamadas, publicaciones en redes sociales o comentarios en asambleas. Ninguno de estos canales guarda un registro ordenado ni permite dar seguimiento.

## Problemática

La falta de un canal centralizado provoca cinco problemas concretos:

- Reclamos perdidos: los reportes se diluyen entre conversaciones y no queda constancia de ellos.

- Sin seguimiento: el vecino no sabe si su reporte fue recibido, quién lo atiende ni en qué estado está.

- Duplicidad: el mismo problema se reporta muchas veces por distintas vías, sin saber cuántos vecinos están afectados.

- Sin datos para priorizar: la directiva no sabe qué calles o tipos de problema concentran más reportes.

- Gestión débil ante autoridades: sin evidencia ordenada (fotos, fechas, ubicación, número de afectados), las solicitudes al municipio pierden fuerza.

### Planteamiento del problema

La inexistencia de un canal centralizado y con seguimiento para el reporte de problemas urbanos en [nombre del barrio] provoca la pérdida de reclamos, la duplicidad de reportes y la falta de evidencia para priorizar y gestionar soluciones ante las autoridades competentes.

### Pregunta de investigación

¿Cómo puede una aplicación web mejorar el registro, seguimiento y priorización de los problemas urbanos reportados por los vecinos de [nombre del barrio]?

## Justificación

Social. El sistema devuelve al vecino la certeza de que su reporte fue escuchado y le permite ver su avance, lo que fortalece la confianza en la directiva y la participación comunitaria.

Organizativa. La directiva obtiene un registro único, ordenado por prioridad, que reduce el tiempo dedicado a recopilar y aclarar reclamos dispersos.

De gestión. El número de apoyos y el historial de cada reporte se convierten en evidencia objetiva para solicitar intervenciones al municipio y a las empresas de servicios.

Técnica. La solución usa tecnologías libres y conocidas, sin mapas ni servicios de pago, lo que la hace viable en 16 semanas y de bajo costo de mantenimiento.

Académica. El proyecto permite aplicar un ciclo de vida de desarrollo completo sobre un problema real, con un usuario real que valida cada entrega.

# Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita a los vecinos de [nombre del barrio] reportar problemas urbanos sin necesidad de registro, y a la directiva barrial verificarlos, priorizarlos y darles seguimiento hasta su solución, en un período de 16 semanas.

## Objetivos específicos

- Levantar los requisitos del sistema mediante entrevistas a la directiva y encuestas a los vecinos del barrio.

- Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y las interfaces del sistema, priorizando su uso desde el celular.

- Implementar los módulos de reporte, consulta por código, listado público, apoyos y gestión de estados mediante desarrollo iterativo con Scrum.

- Validar el sistema con un grupo piloto de vecinos y miembros de la directiva mediante pruebas funcionales y de usabilidad.

- Desplegar la aplicación en un entorno de producción y entregar la documentación técnica y de usuario.

# Partes interesadas y usuarios

El sistema tiene dos tipos de usuario: el vecino, que no necesita cuenta, y el gestor, único usuario con inicio de sesión. La Tabla 2 resume los actores del proyecto.

Tabla 2

Partes interesadas y usuarios del sistema

| Actor | Quién es | Qué hace en el sistema | Acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Vecino | Habitante del barrio, con celular e internet básico | Reporta problemas, consulta su reporte por código y apoya reportes existentes | Público, sin registro |
| Gestor | Miembro de la directiva barrial | Revisa, aprueba, rechaza, deriva y resuelve reportes; administra calles, categorías y gestores | Con usuario y contraseña |
| Beneficiario indirecto | Municipio y empresas de servicios (agua, luz, aseo) | Recibe solicitudes respaldadas con evidencia | Sin acceso al sistema |
| Equipo de desarrollo | Estudiantes a cargo del proyecto | Construye, prueba y despliega el sistema | Técnico |

# Alcance

La versión 1 cubre solo el ciclo esencial: reportar, verificar, gestionar y consultar, en un solo barrio piloto.

## Incluido en la versión 1

- Reporte sin registro: categoría, calle principal, intersección, referencia, descripción, una foto y contacto opcional.

- Ubicación por calles: selección desde el catálogo de calles del barrio, sin geolocalización ni mapas.

- Código de seguimiento: cada reporte recibe un código único para consultarlo después.

- Detección de reportes similares: aviso cuando ya existe un reporte activo con la misma categoría, calle e intersección.

- Apoyos y prioridad: los vecinos apoyan reportes existentes; la prioridad (Normal, Alta, Urgente) se calcula según los apoyos.

- Listado público: reportes aprobados con filtros por calle, categoría y estado, y un resumen por calle.

- Gestión de estados: bandeja del gestor con flujo de estados, comentarios obligatorios e historial.

- Marcar duplicados: el gestor une un reporte pendiente a uno existente.

- Administración: calles, categorías y cuentas de gestores.

## Excluido (versiones futuras)

Quedan fuera de esta versión la verificación por SMS, las notificaciones por correo o push, los mapas y la geolocalización, el panel estadístico con gráficas, la exportación a PDF o Excel, la app nativa, la integración con sistemas del municipio, la inteligencia artificial, el sistema de reputación y la cobertura de varios barrios.

## Supuestos

- La directiva barrial acepta ser aliado piloto y designa al menos un gestor.

- La directiva entrega el listado de calles del barrio.

- Los vecinos del piloto cuentan con celular con cámara y acceso a internet.

## Restricciones

- Plazo máximo de 16 semanas.

- Uso de herramientas libres o gratuitas, salvo el hosting y el dominio.

- Tratamiento de datos de contacto conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP, 2021).

# Requerimientos preliminares

Los requerimientos siguen la estructura recomendada por la norma IEEE 830 (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 1998): identificador único, nombre, descripción verificable, actor y prioridad. La prioridad usa tres niveles: esencial (sin él el sistema no cumple su propósito), deseable (aporta valor, pero puede postergarse) y opcional.

## Requerimientos funcionales

Tabla 3

Requerimientos funcionales preliminares

| ID | Nombre | Descripción | Actor | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Crear reporte | El sistema permitirá registrar un reporte con categoría, calle principal, intersección opcional, referencia, descripción y una foto, sin crear cuenta. | Vecino | Esencial |
| RF-02 | Contacto opcional | El sistema permitirá ingresar nombre y teléfono de forma opcional, visibles solo para los gestores. | Vecino | Deseable |
| RF-03 | Código de seguimiento | El sistema generará un código único al enviar cada reporte y lo mostrará al vecino. | Sistema | Esencial |
| RF-04 | Consultar por código | El sistema mostrará el estado, la prioridad y el historial de comentarios de un reporte al ingresar su código. | Vecino | Esencial |
| RF-05 | Detectar similares | Antes de enviar, el sistema avisará si existe un reporte activo con la misma categoría, calle e intersección, sin importar el orden de las calles. | Sistema | Esencial |
| RF-06 | Apoyar reporte | El sistema permitirá apoyar un reporte Aprobado, Derivado o En proceso, con un solo apoyo por dispositivo. | Vecino | Esencial |
| RF-07 | Calcular prioridad | El sistema asignará prioridad Normal (0 a 4 apoyos), Alta (5 a 9) o Urgente (10 o más) y registrará en el historial cada cambio de nivel. | Sistema | Esencial |
| RF-08 | Listado público | El sistema mostrará los reportes aprobados con filtros por calle, categoría y estado, y un resumen de reportes por calle. | Vecino | Esencial |
| RF-09 | Iniciar sesión | El sistema permitirá el acceso de los gestores con correo y contraseña. | Gestor | Esencial |
| RF-10 | Bandeja de reportes | El sistema mostrará los reportes ordenados por prioridad y antigüedad, con filtros por estado, calle y categoría. | Gestor | Esencial |
| RF-11 | Cambiar estado | El sistema permitirá cambiar el estado de un reporte solo según las transiciones permitidas, con comentario obligatorio, y guardará cada cambio en el historial. | Gestor | Esencial |
| RF-12 | Marcar duplicado | El sistema permitirá unir un reporte pendiente a uno existente: el duplicado pasa a Rechazado y suma un apoyo al original. | Gestor | Deseable |
| RF-13 | Administrar calles | El sistema permitirá agregar, editar y desactivar calles del barrio. | Gestor | Esencial |
| RF-14 | Administrar categorías | El sistema permitirá agregar, editar y desactivar categorías de problemas. | Gestor | Esencial |
| RF-15 | Administrar gestores | El sistema permitirá crear y desactivar cuentas de gestores. | Gestor | Esencial |

La Tabla 4 detalla los estados del reporte y las transiciones permitidas a las que se refiere el requerimiento RF-11.

Tabla 4

Estados del reporte y transiciones permitidas

| Estado | Significado | Puede pasar a | Visible al público |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendiente | Recién enviado, espera revisión | Aprobado, Rechazado | No |
| Aprobado | Verificado como real, espera atención | Derivado, En proceso | Sí |
| Derivado | Escalado a otra entidad | En proceso, Resuelto | Sí |
| En proceso | Se está atendiendo | Resuelto | Sí |
| Resuelto | Problema solucionado (estado final) | Ninguno | Sí |
| Rechazado | Falso, duplicado o improcedente (estado final) | Ninguno | No |

## Requerimientos no funcionales

Tabla 5

Requerimientos no funcionales preliminares

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Usabilidad | Un vecino deberá poder completar un reporte en menos de 2 minutos sin capacitación previa. | Esencial |
| RNF-02 | Compatibilidad | La aplicación deberá funcionar en navegadores actuales de celular y computadora con diseño responsivo. | Esencial |
| RNF-03 | Rendimiento | Las páginas deberán cargar en menos de 3 segundos con conexión móvil promedio; las fotos se comprimirán antes de guardarse. | Deseable |
| RNF-04 | Seguridad | Las contraseñas se almacenarán cifradas y toda la comunicación usará HTTPS. | Esencial |
| RNF-05 | Seguridad | Ningún reporte será visible al público sin aprobación de un gestor. | Esencial |
| RNF-06 | Seguridad | El sistema limitará la cantidad de reportes y apoyos por dispositivo en un período determinado. | Esencial |
| RNF-07 | Privacidad | Los datos de contacto serán visibles solo para los gestores y se informará su uso conforme a la LOPDP. | Esencial |
| RNF-08 | Trazabilidad | Cada cambio de estado registrará gestor, fecha, estado anterior, estado nuevo y comentario. | Esencial |
| RNF-09 | Disponibilidad | El sistema deberá estar disponible al menos el 95 % del tiempo durante el piloto. | Deseable |
| RNF-10 | Mantenibilidad | El código se organizará con un framework MVC y se versionará en un repositorio Git. | Esencial |

# Herramientas preliminares

Se priorizan herramientas libres o gratuitas que reducen la codificación; la elección final se confirmará en la fase de diseño. La estructura de datos preliminar contempla seis tablas: gestores, calles, categorías, reportes, historial de estados y apoyos.

Tabla 6

Herramientas preliminares del proyecto

| Área | Herramienta propuesta | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Backend | Laravel (PHP) o Django (Python) | Lógica del sistema; ambos incluyen autenticación y protección contra ataques comunes |
| Frontend | Plantillas Blade o Django Templates con Bootstrap o Tailwind CSS | Interfaz responsiva sin un framework adicional |
| Base de datos | MySQL o PostgreSQL | Almacenamiento de reportes, calles, categorías, apoyos e historial |
| Control de versiones | Git y GitHub | Repositorio del código y trabajo en equipo |
| Gestión del proyecto | Trello, Jira o GitHub Projects | Tablero Scrum, backlog y seguimiento de sprints |
| Diseño | Figma | Prototipo de pantallas |
| Modelado | draw.io o StarUML | Diagramas UML y modelo entidad-relación |
| Editor de código | Visual Studio Code | Desarrollo |
| Despliegue | Hosting con soporte PHP o Python, o VPS, con dominio y certificado SSL | Puesta en producción |
| Pruebas | PHPUnit o pytest; formularios en línea | Pruebas unitarias y encuesta de usabilidad |

# Metodología y cronograma

El proyecto usa un modelo híbrido: fases secuenciales para planificar, levantar requisitos y diseñar, y Scrum en tres sprints de dos semanas para el desarrollo. Las fases iniciales aseguran una documentación sólida antes de programar, mientras que los sprints permiten entregar incrementos funcionales que la directiva revisa al final de cada uno.

Siguiendo la guía de Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), el equipo se organiza en tres roles: Product Owner, que representa a la directiva y prioriza el backlog; Scrum Master, que facilita el proceso y elimina bloqueos; y el equipo de desarrollo. Cada sprint incluye planificación, seguimiento, revisión con la directiva y retrospectiva del equipo. La Tabla 7 presenta el cronograma por fases.

Tabla 7

Cronograma del proyecto por fases

| Semanas | Fase | Actividades principales | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Planificación | Acuerdo con la directiva, análisis de factibilidad, identificación de riesgos | Acta de constitución, carta de compromiso, cronograma, matriz de riesgos |
| 3–4 | Requisitos | Entrevistas a la directiva, encuesta a vecinos, levantamiento de calles y categorías | Especificación de requisitos (SRS), historias de usuario, product backlog |
| 5–6 | Diseño | Arquitectura, modelo de datos, diagramas UML, prototipo validado con usuarios | Documento de diseño, modelo entidad-relación, prototipo en Figma |
| 7–8 | Sprint 1 | Inicio de sesión del gestor; administración de calles, categorías y gestores | Incremento 1, acta de revisión |
| 9–10 | Sprint 2 | Crear reporte, código de seguimiento, consulta por código, detección de similares | Incremento 2, acta de revisión |
| 11–12 | Sprint 3 | Bandeja, estados e historial, listado público, apoyos, prioridad, duplicados | Incremento 3, acta de revisión |
| 13–14 | Pruebas | Pruebas funcionales, casos de abuso y piloto con 15 a 20 vecinos | Plan y casos de prueba, informe del piloto |
| 15 | Despliegue | Puesta en producción y capacitación a gestores | Sistema en línea, manual de usuario, manual técnico |
| 16 | Cierre | Evaluación de indicadores y lecciones aprendidas | Informe final, demostración, acta de aceptación |

Nota. El Sprint 1 va primero porque sin calles y categorías cargadas no se puede crear ningún reporte. Si el Sprint 3 se retrasa, RF-12 es el primer requerimiento que puede pasar a una versión futura.

# Riesgos preliminares

Tabla 8

Matriz preliminar de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Reportes falsos o malintencionados | Media | Alto | Revisión obligatoria antes de publicar; límite de reportes por dispositivo |
| Apoyos inflados artificialmente | Media | Medio | Un apoyo por dispositivo y límite por período; se documenta como limitación conocida |
| Baja participación de vecinos | Media | Alto | Difusión en asambleas y grupos del barrio; reporte sin registro y en pocos pasos |
| Directiva sin tiempo para gestionar | Media | Alto | Varios gestores; bandeja ordenada por prioridad |
| Retraso en el desarrollo | Media | Medio | Alcance mínimo; RF-12 como primer requerimiento postergable |
| Mala conectividad de los usuarios | Baja | Medio | Páginas ligeras y compresión de fotos |

# Indicadores de éxito

Las metas de la Tabla 9 son referenciales y se ajustarán con la directiva en la fase de requisitos. La satisfacción de los usuarios se medirá con la escala de usabilidad SUS (Brooke, 1996).

Tabla 9

Indicadores de éxito del piloto

| Indicador | Meta durante el piloto |
| --- | --- |
| Reportes registrados | 30 o más |
| Reportes con primera respuesta del gestor en menos de 72 horas | 70 % o más |
| Reportes repetidos convertidos en apoyos | Al menos la mitad de los casos similares detectados |
| Tiempo para completar un reporte | Menos de 2 minutos |
| Satisfacción de usuarios (escala SUS) | 68 puntos o más |

# Glosario

- Apoyo: confirmación de un vecino de que un reporte existente también lo afecta.

- Código de seguimiento: identificador único que permite consultar un reporte sin cuenta.

- Gestor: miembro de la directiva barrial con acceso para administrar reportes.

- IEEE 830: práctica recomendada para la especificación de requisitos de software.

- LOPDP: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.

- MVP: producto mínimo viable, la versión con las funciones esenciales.

- SUS: System Usability Scale, cuestionario estándar para medir usabilidad.

- Sprint: período de trabajo de dos semanas que termina en un incremento funcional.

# Referencias

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y I. L. McClelland (Eds.), Usability evaluation in industry (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. (2021, 26 de mayo). Registro Oficial Quinto Suplemento n.º 459.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). The Scrum guide. https://scrumguides.org/